**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА**

 **РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 марта 2014 г. г. Аксай № 228

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Капитальный ремонт

внутриквартальных проездов и

дворовых территорий в Аксайском

городском поселении на 2010-2015 годы»

за 2013 год и весь период действия программы

 В целях контроля за эффективностью реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт

внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы» (приложения № 1, № 2, № 3, № 4).

2. Прекратить 31.12.2013 года правоотношения, возникшие в связи с реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы» за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Аксайского городского поселения А.М. Агрызкова.

 **Глава Аксайского**

**городского поселения А.В.Головин**

Проект постановления вносит

Отдел ЖКХ

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от «07» марта 2014 №228

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы»**

 **за 2013 год и весь период действия программы**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 10.06.2010 года № 203.

 Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 22.06.2010 года № 362.

 Фактический период действия Программы: 2010-2013 годы.

 Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Постановлением Администрации аксайского городского поселения от 03.12.2012 года № 599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселения на проведение капитального ремонта, ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий.

 За период действия в Программу вносились изменения Постановлениями Администрации Аксайского городского поселения:

 В 2012 году

- 03.12.2012 года № 604 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 22.06.2010 г. № 362».

 Программа изложена в новой редакции, в том числе Подраздел Программы Паспорт «Объемы и источники финансирования Программы»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО,тыс. руб. | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| БЫЛО | 20970,0 | 4955,0 | 6007,0 | 10008,0 | - | - | - |
| СТАЛО | 14830,8 | 4444,1 | 0 | 1376,7 | 7000,0 | 1005,0 | 1005,0 |

 Всего на реализацию Программы с 2010 по 2013 годы из бюджета поселения было запланировано 12820,8 тыс. руб.

 Этапы реализации Программы на территории Аксайского городского поселения:

в 2010 году

ул. Садовая,18, ул. Садовая,12, ул. Шолохова,6, ул. Шолохова 8.

в 2012 году

разработка проектно-сметной документации: ул. Платова,66, ул. Вартанова,20, ул. Вартанова,16, ул. Садовая,10, пр. Ленина,34, ул. Карла Либкнехта,130, пр. Ленина,22.

в 2013 году

пр. Ленина,24, ул. Вартанова,12, ул. Платова, 83/1, ул. Платова,66, ул. Ленина, 22, Садовая,10.

 Фактическое исполнение Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс. руб. | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год |
| 12084,9 | 4193,4 | 0 | 1126,5 | 6765,0 |

 Экономия за период реализации Программы с 2010 по 2013 годы составила 735,9 тыс. руб., в связи с отказом от участия: пр. Ленина,34, ул. К. Либкнехта, 130, ул. Дружбы, 7.

 Мероприятия, запланированные муниципальной долгосрочной целевой Программой «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы» не выполнены в полном объеме в связи с окончанием действия Программы ранее намеченного срока. Вместе с тем, реализованные мероприятия в большинстве своем позволили достигнуть намеченных целей:

- сформировать эстетическую и функциональную привлекательность городской среды на внутридворовых территориях;

-придать городским внудридворовым территориям современный облик;

-увеличить долю отремонтированных дворов;

- создать комфортные условия проживания для граждан города;

- привлечь граждан к благоустройству территории дворов.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07» марта 2014 г. № 228

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 года»» за 2013 год и за весь период реализации программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ныйбюд­жет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | област­нойбюджет | местныйбюджет | вне­бюд­жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2010 год |
|  | Всего по Про­грамме | 4955,0 | - | - | 4955,0 | - | 4444,1 | - | - | 4444,1 | - | 4193,4 | - | - | 4193,4 | - | 250,7 |
|  | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в том числе на разработку ПСД и экспертизу ПСД | 4950,0 | - | - | 4950,0 | - | 4443,4 | - | - | 4443,4 | - | 4192,7 | - | - | 4192,7 | - | 250,7 |
|  | Софинансирование за муниципальную собственность | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0,7 | - | - | 0,7 |  | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 0 |
|  | 2011 год |
|  | Всего по Программе | 6007,0 | - | - | 6007,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 1 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в том числе на разработку ПСД и экспертизу ПСД | 6000,0 | - | - | 6000,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2 | Софинансирование за муниципальную собственность | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2012 год |
|  |  Всего по Программе | 10008,0 | - | - | 10008,0 | - | 1376,7 | - | - | 1376,7 | - | 1126,5 | - | - | 1126,5 | - | 250,2 |
| 1 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в том числе на разработку ПСД и экспертизу ПСД  | 10000,0 | - | - | 10000,0 | - | 1368,7 | - | - | 1368,7 | - | 1118,5 | - | - | 1118,5 | - | 250,2 |
| 2 | Софинансирование за муниципальную собственность | 8,0 | - | - | 8,0 |  | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 0 |
| 2013 год |
|  | Всего по Программе | 8000,0 | - | - | 8000,0 | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 | - | 6765,0 | - | - | 6765,0 | - | 235,0 |
| 1 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в том числе на разработку ПСД и экспертизу ПСД | 7990,0 | - | - | 7990,0 | - | 6990,0 | - | - | 6990,0 | - | 6755,0 | - | - | 6755,0 | - | 235,0 |
| 2 | Софинансирование за муниципальную собственность | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 0 |

 Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07» марта 2014 г № 228

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 1-й год реализации Программы2010 год | 2-й год реализации Программы2011 год | 3-й год реализации Программы2012 год | 4-й год реализации Программы2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Сформировать эстетическую и функциональную привлекательность городской среды на внутридворовых территориях | - | - | - | - | - |
| 2. | Придать городским внутридворовым территориям современный облик | - | - | - | - | - |
| 3. | Создать комфортные условия проживания для граждан города | - | - | - | - | - |
| 4. | Привлечь граждан к благоустройству территории дворов | - | - | - | - | - |

Программой не предусмотрено количественное выражение качественных показателей.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07» марта2014 г № 228

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении на 2010-20145 года» за отчетный 2013 год и весь период действия |
| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 1-й год реализации Программы2010 г | 2-й год реализацииПрограммы2011 г | 3-й год реализацииПрограммы2012 г | 4-й год реализацииПрограммы2013 г | 1-й год реализации Программы2010 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы2011 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реализации Программы2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 4-й год реализации Программы2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Сформировать эстетическую и функциональную привлекательность городской среды на внутридворовых территориях | - | - | - | - | - | Садовая,18, Садовая,12, Шолохова,6, Шолохова 8. |  |  |  |  |  | Ленина,24 Вартанова, 12, Платова, 83/1, Платова, 66, Ленина, 22, Садовая,10. |  |
| 2 | Придать городским внутридворовым территориям современный облик | - | - | - | - | - | Садовая,18, Садовая,12, Шолохова6, Шолохова 8. |  |  |  |  |  | Ленина,24 Вартанова,12, Платова, 83/1, Платова, 66, Ленина, 22, Садовая,10. |  |
| 3 | Создать комфортные условия проживания для граждан города | - | - | - | - | - | Садовая,18, Садовая,12, Шолохова6, Шолохова 8. |  |  |  |  |  |  Ленина, 24 Вартанова, 12, Платова, 83/1, Платова, 66, Ленина, 22, Садовая, 10. |  |
| 4 | Привлечь граждан к благоустройству территории дворов | - | - | - | - | - | Садовая,18, Садовая,12, Шолохова6, Шолохова 8. |  |  |  |  |  | Ленина, 24 Вартанова, 12, Платова, 83/1, Платова, 66, Ленина, 22, Садовая, 10. |  |