Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 07.03.2014 № 233

**Отчет**

**о реализации муниципальной ведомственной целевой программы**

**«Капитальный ремонт и модернизация зданий и сооружений Администрации Аксайского городского поселения»**

**за 2013 год (весь период действия программы)**

Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского городского поселения от 29.05.2013 года № 122.

Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 04.04.2013 года № 400.

Фактический период действия Программы: 2013 год.

В 2013 году в Программу вносились изменения на основании Постановления Администрации Аксайского городского поселения от 09.09.2013 года № 835: изложен в новой редакции Раздел 4 Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. | |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Капитальный ремонт | 2013 год | Бюджет Аксайского городского поселения | 400,0 | 550,0 |
| ПСД, технический надзор | 2013 год | Бюджет Аксайского городского поселения | 172,0 | 22,0 |
| Модернизация | 2013 год | Бюджет Аксайского городского поселения | 1300,0 | 1300,0 |
| ИТОГО: |  |  | 1872,0 | 1872,0 |

В рамках реализации мероприятий Программы Администрацией Аксайского городского поселения были заключены муниципальные контракты:

- с ООО «АксайМеталлоКонструкция» 26 августа 2013 года № 34 на капитальный ремонт гаража здания администрации Аксайского городского поселения на сумму 1295,1 тыс. руб.;

- с ИП Д.В. Янкович 15 октября 2013 года № 46 на капитальный ремонт полуподвала здания Администрации Аксайского городского поселения на сумму 420,0 тыс. руб.

Структура финансирования мероприятий, связанных с реализацией Программы выглядит следующим образом за 2013 год:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Подвал | | Гараж | |
| план | факт | план | факт |
|  | Капитальный ремонт | 550,0 | 504,5 | - | - |
|  | Модернизация | - | - | 1 300,0 | 1 295,1 |
|  | ПСД, технический надзор | 10,0 | 5,9 | 12,0 | 8,0 |
|  | ИТОГО: | 560,0 | 510,4 | 1 312,0 | 1303,1 |

Всего на финансирование реализации мероприятий Программы направлено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План  2013 год | | Факт  2013 год |
|  |  | |
|  | Капитальный ремонт | 550,0 | 504,5 | |
|  | Модернизация | 1300,0 | 1295,1 | |
|  | ПСД, технический надзор | 22,0 | 13,9 | |
|  | ИТОГО: | 1872,0 | 1813,5 | |

Экономия после исполнении Программы составила 58,5 тыс. руб., в том числе:

- на сумму 49,6 тыс. руб. в результате проведения запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту подвала;

- на сумму 8,9 тыс. руб. в результате проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту гаража Администрации Аксайского городского поселения.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий была укреплена материально-техническая база Администрации Аксайского городского поселения:

- реализован комплекс ремонтных работ, направленных на улучшение технического состояния полуподвала административного здания и гаража Администрации Аксайского городского поселения;

- повышена надежность и эффективность работы внутри инженерных систем полуподвала административного здания и гаража;

- приведен в соответствие с санитарными нормами, требованиями по охране условий труда и техники безопасности внешний и внутренний вид полуподвала административного здания и гаража.

Кроме того, реализация запланированных мероприятий Программы повысила безопасность самих объектов капитального ремонта и модернизации, сделала реальным сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов и инженерных систем и как следствие повысила качество работы сотрудников Администрации Аксайского городского поселения.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от « 07 » марта 2014 г. № 233

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и модернизация зданий и сооружений Администрации Аксайского городского поселения» за 2013 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме­нование  меро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2013 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоен­ных  средств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ный  бюд­жет | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | област­ной  бюджет | местный  бюджет | вне­бюд­жетные  источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про­грамме | 1872,0 | 0 | 0 | 1872,0 | 0 | 1872,0 | 0 | 0 | 1872,0 | 0 | 1813,5 | 0 | 0 | 1813,5 | 0 | 58,5 |
|  | Капитальный ремонт | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 504,5 | 0 | 0 | 504,5 | 0 | 45,5 |
|  | ПСД, технический надзор | 172,0 | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 13,9 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 8,1 |
|  | модернизация | 1300,0 | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 | 1295,1,0 | 0 | 0 | 1295,1 | 0 | 4,9 |

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от « 07 » марта 2014 г № 233

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приведение материально-технического состояния полуподвала административного здания и гаража Администрации Аксайского городского поселения в соответствие с техническими, санитарными и противопожарными нормативными требованиями, а также в соответствие с нормами безопасности. | - | - |

Программой не предусмотрено количественное выражение целевого показателя.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от «07» марта 2014 г № 233

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об оценке эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и модернизация зданий и сооружений Администрации Аксайского городского поселения» за отчетный 2013 год | | | | |
| № | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | | |
| 2013 г | 2013 г | | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|  | Приведение материально-технического состояния полуподвала административного здания и гаража Администрации Аксайского городского поселения в соответствие с техническими, санитарными и противопожарными нормативными требованиями, а также в соответствие с нормами безопасности. | - | - | Капитальный ремонт гаража и полуподвала здания Администрации Аксайского городского поселения | | - |