## Приложение № 1

к Постановлению  Администрации

Аксайского городского поселения

от 07.03.2014 №  233

Отчет

о реализации муниципальной ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и модернизация зданий и сооружений Администрации  Аксайского городского поселения»

за 2013 год  (весь период действия программы)

Основание  для  разработки  Программы:  Распоряжение  Главы  Аксайского  городского поселения от  29.05.2013 года  № 122.

Утверждена   Программа  Постановлением  Главы  Аксайского  городского поселения  от 04.04.2013 года  №  400.

Фактический период действия Программы: 2013 год.

В 2013 году в Программу вносились изменения на основании Постановления Администрации Аксайского городского поселения от 09.09.2013 года № 835: изложен в новой редакции Раздел 4 Программы:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БЫЛО | СТАЛО |
| Капитальный ремонт | 2013 год | Бюджет Аксайского городского поселения | 400,0 | 550,0 |
| ПСД, технический надзор | 2013 год | Бюджет Аксайского городского поселения | 172,0 | 22,0 |
| Модернизация | 2013 год | Бюджет Аксайского городского поселения | 1300,0 | 1300,0 |
| ИТОГО: |  |  | 1872,0 | 1872,0 |

В рамках реализации  мероприятий Программы Администрацией Аксайского городского поселения были заключены муниципальные  контракты:

-  с ООО «АксайМеталлоКонструкция»  26 августа 2013 года № 34  на капитальный ремонт гаража здания администрации Аксайского городского поселения на сумму 1295,1 тыс. руб.;

- с ИП Д.В. Янкович 15 октября  2013 года № 46 на капитальный ремонт  полуподвала здания Администрации Аксайского городского поселения на сумму 420,0 тыс. руб.

Структура финансирования мероприятий, связанных с реализацией Программы выглядит следующим образом за 2013 год:

(тыс. руб.)

| № | Наименование | Подвал |  | Гараж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |
|  | Капитальный ремонт | 550,0 | 504,5 | - | - |
|  | Модернизация | - | - | 1 300,0 | 1 295,1 |
|  | ПСД, технический надзор | 10,0 | 5,9 | 12,0 | 8,0 |
|  | ИТОГО: | 560,0 | 510,4 | 1 312,0 | 1303,1 |

Всего на финансирование реализации мероприятий Программы направлено:

| № | Наименование | План 2013 год |  | Факт 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт | 550,0 | 504,5 |  |
|  | Модернизация | 1300,0 | 1295,1 |  |
|  | ПСД, технический надзор | 22,0 | 13,9 |  |
|  | ИТОГО: | 1872,0 | 1813,5 |  |

Экономия после  исполнении Программы составила  58,5 тыс. руб., в том числе:

- на сумму 49,6 тыс. руб. в результате проведения  запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту подвала;

- на сумму 8,9 тыс. руб. в результате проведения  открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту гаража Администрации Аксайского городского поселения.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий была укреплена материально-техническая база Администрации Аксайского городского поселения:

- реализован комплекс ремонтных работ, направленных на улучшение технического состояния полуподвала административного  здания и гаража Администрации Аксайского городского поселения;

- повышена надежность и эффективность работы  внутри инженерных систем полуподвала административного здания и гаража;

- приведен  в соответствие с санитарными нормами, требованиями по охране условий труда и техники безопасности внешний и внутренний вид полуподвала административного здания и гаража.

Кроме того, реализация  запланированных мероприятий Программы  повысила безопасность самих объектов капитального ремонта и модернизации, сделала реальным сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов и инженерных систем и как следствие повысила качество работы сотрудников Администрации Аксайского городского поселения.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от « 07  »   марта    2014 г. №  233

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и модернизация зданий и сооружений Администрации  Аксайского городского поселения» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный Бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный Бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1872,0 | 0 | 0 | 1872,0 | 0 | 1872,0 | 0 | 0 | 1872,0 | 0 | 1813,5 | 0 | 0 | 1813,5 | 0 | 58,5 |
|  | Капитальный ремонт | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 504,5 | 0 | 0 | 504,5 | 0 | 45,5 |
|  | ПСД, технический надзор | 172,0 | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 13,9 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 8,1 |
|  | модернизация | 1300,0 | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 | 1295,1,0 | 0 | 0 | 1295,1 | 0 | 4,9 |

Приложение N 3

к  постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от « 07     »  марта    2014 г  № 233

# Целевые показатели программы

|  |  | Единица измерения | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приведение материально-технического состояния полуподвала административного здания и гаража Администрации Аксайского городского поселения в соответствие с техническими, санитарными и противопожарными нормативными требованиями, а также в соответствие с нормами безопасности. | - | - |

Программой не предусмотрено количественное выражение   целевого показателя.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от «07»  марта          2014 г № 233

| # Информация об оценке эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и модернизация зданий и сооружений Администрации Аксайского городского поселения» за отчетный 2013 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |
|  |  |  | 2013 г | 2013 г |  | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Приведение материально-технического состояния полуподвала административного здания и гаража Администрации Аксайского городского поселения в соответствие с техническими, санитарными и противопожарными нормативными требованиями, а также в соответствие с нормами безопасности. | - | - | Капитальный ремонт гаража и полуподвала здания Администрации Аксайского городского поселения |  | - |