АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2015 г.	                                    г.  Аксай    	                                      № 735

| Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2016г |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 11.06.2013    № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», постановлением Правительства  Ростовской области от 26.12.2013  № 803 «Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы» и постановлением Правительства Ростовской области от 28.06.2013 № 421 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» (ред. от 29.12.2014), для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Аксайского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Аксайского городского поселения на 2016 год согласно приложениям.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте поселения.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ  А.М. Агрызкова

Глава

Аксайского городского поселения		А.В.Головин

Постановление вносит

Отдел ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации Аксайского

городского поселения

№ 735 от 07.10.2015 г

### Краткосрочный план реализации

### Региональной программы по проведению капитального ремонта

### общего имущества в многоквартирных домах на территории

### Аксайского городского поселения

### на 2016 год

| Наименование Плана |  | – | ### Краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Аксайского городского поселения на 2016 год (далее – План). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Плана |  | – | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 «Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы»; Областной закон от 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области". |  |  |  |
| Разработчик Плана |  | – | Отдел ЖКХ Аксайского городского поселения |  |  |  |
| Задачи Плана |  | – | организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах за счет средств собственников помещений многоквартирных домов |  |  |  |
| Цели Плана |  | – | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
| Срок реализации Плана |  | – | 2016 год. |  |  |  |
| Исполнитель Плана |  | – | Администрация Аксайского гродского поселения |  |  |  |
| Участники Плана |  | – | некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»; организации, осуществляющие управление жилищным фондом, в т.ч.: управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК), иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений в многоквартирных домах. |  |  |  |
| Источники финансирования Плана |  | – | средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования Плана |  |  | общий объем финансирования Плана составит 26 520,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме – 26 520, тыс. рублей |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Плана |  | – | проведение капитального ремонта не менее чем 40 824,42 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов. |  |  |  |
| Управление Планом и система организации контроля за его реализацией |  | – | координацию деятельности соисполнителей и участников Плана осуществляет Администрация Аксайского городского поселения, мониторинг - отдел ЖКХ; Контроль за ходом реализации Плана осуществляет Администрация Аксайского городского поселения в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов на территории Аксайского городского поселения, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2016 г, приведен в таблице № 1. Планируемые показатели выполнения Плана на 2016 год, приведены в таблице N 2. Реестр многоквартирных домов, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2016 г в соответствии с жилищным законодательством по видам ремонта, приведен в таблице N 3. |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ						И.Е. Чиркова

Приложение № 1

к Постановлению

«Об утверждении краткосрочного

плана капитального ремонта      многоквартирных

домов на 2015-2017 гг»

от _______2014 № __________

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица изме-рения | Значение показателя, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Аксайскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процен-тов |  | 50,6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |  | – |  |  |
| 1.2. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести выборочный капитальный ремонт | единиц |  | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 1.3. | Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц |  | 2 | 3 | 5 | - | – | – | – | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденная в ходе расселения |  | кв.м. | - | - | 2 196,4 | 1 394,9 | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных объектов жилищного и коммунального хозяйства |  | единиц | 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |
| 3.2 | Количество приобретенной коммунальной техники и специальных приспособлений |  | единиц | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ |  | _ |  |  |
| 3.3. | Количество построенных и реконструированных объектов коммунального хозяйства |  | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.4. | Количество МКД, занесенных в информационную базу иб.жкх |  | единиц | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм |  | единиц | 5 | 30 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
| 4.2 | Количество проведенных городских конкурсов |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.3 | Количество управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов получившие субсидии из местного бюджета на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  | единиц | 19 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4.4 | Количество контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов оборудованных в многоквартирных домах. |  | единиц | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4.5 | Количество обустроенных детских игровых комплексов |  | единиц | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |
| 4.6 | Количество отремонтированных внутриквартальных проездов и дворовых территорий |  | единиц | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |
| 4.7 | Уровень освоения денежных средств, выделенных на реализацию подпрограммы |  | проценты | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальнойпрограммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах; | 2014 | 2020 | Проведение капремонта и выборочного капитального ремонта МКД | корректировка муниципальнойпрограммы | целевые показатели (индикаторы) 1 государственной программы, 1.1, 1.2 подпрограммы |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах; | 2014 | 2014 | замена (модернизация) лифтов | корректировка муниципальнойпрограммы | целевой показатель (индикатор) 1.3 подпрограммы |
| Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; Граждане проживающие в жилом фонде, признанным до 01.01.2012г непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | 2014 | 2015 | Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда | корректировка муниципальнойпрограммы | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2.1 |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; | 2014 | 2020 | Ремонт жилищного хозяйства | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 3.1 |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по приобретению коммунальной техники и специальных приспособлений | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 2014 | 2020 | Приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 3.2 |
| 6. | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; | 2014 | 2020 | Строительство напорного канализационного коллектора; капитальный ремонт объектов ВКХ | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 3.3 |
| 7. | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; | 2014 | 2020 | Сопровождение схем коммунальной инфраструктуры | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 3.3 |
| 8. | Основное мероприятие 3.5. Мероприятие по сопровождению программного обеспечения | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; | 2014 | 2020 | Количество МКД, занесенных в информационную базу Министерства ЖКХ иб.жкх | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 3.4 |
| Подпрограмма «Комплексное благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. Благоустройство | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 2014 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 4.1 |
| 10. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по проведению городского конкурса | Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения; МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 2014 | 2020 | _ | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 4.2 |
| 11. | Основное мероприятие 4.3. Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»; управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах; | 2014 | 2020 | Улучшение эстетического состояния территории Аксайского городского поселения и обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 4.3 |
| 12. | Основное мероприятие 4.4. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»; управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах; | 2014 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 4.4 |
| 13. | Основное мероприятие 4.5. Обустройство детских игровых комплексов | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах; | 2014 | 2020 | Формирование общегородской инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья. | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 4.5 |
| 14. | Основное мероприятие 4.6. Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения; управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах; | 2014 | 2020 | Придание городским дворовым территориям современного облика. | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 4.6 |
| 15. | Основное мероприятие 4.7. Финансовое обеспечение МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»; | 2014 | 2020 | _ | корректировка муниципальнойпрограммы | показатель (индикатор) подпрограммы 4.7 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение АГП | в части условий и порядка предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям; ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах. | Финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения | ежегодно |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |  |  |  |
| 2. | Постановление АГП | в части условий и порядка приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Отдел ЖКХ, финансовый отдел АГП | ежегодно |
| 3 | Постановление АГП | В части выкупа жилых помещений у собственников | Отдел ЖКХ, финансовый отдел АГП | ежегодно |
| Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по проведению городского конкурса |  |  |  |  |
| 4. | Постановление АГП | в части изменения наименования и приведения в соответствие с муниципальной программой Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» | Общий отдел | ежегодно |
| Основное мероприятие 4.3. Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  |  |  |  |
| 5. | Распоряжение АГП | в части условий и порядка предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям; ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах. | Финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения | ежегодно |
| Основное мероприятие 4.4. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров |  |  |  |  |
| 6. | Распоряжение АГП | в части условий и порядка предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям; ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах. | Финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения | ежегодно |
| Основное мероприятие 4.5. Обустройство детских игровых комплексов |  |  |  |  |
| 7. | Распоряжение АГП | в части условий и порядка предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям; ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах. | Финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения | ежегодно |
| Основное мероприятие 4.6. Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий |  |  |  |  |
| 8. | Распоряжение АГП | в части условий и порядка предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям; ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах. | Финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения | ежегодно |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Таблица №4

РАСХОДЫ

Бюджета поселения на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» | Всего в том числе по ответственным исполнителям, участникам муниципальной программы | 951 | – | – | – | 102 822,1 | 68 650,1 | 55 181,9 | 54733,0 | 54733,0 | 54733,0 | 54733,0 |
| 1.Подпрограмма 1 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами» | Всего Администрация АГП | 951 | - | 031 0000 | - | 11569,8 | 3897,8 | 1948,9 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий | Администрация АГП | 951 | 0501 | 031 2718 | 810 | 587,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 951 | 0501 | 031 2701 | 810 | 10000,0 | 3547,8 | 1948,9 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | Администрация АГП | 951 | 0501 | 031 2717 | 810 | 982,1 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Подпрограмма 2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Всего Администрация АГП | 951 | - | 032 0000 | - | 13455,1 | 9074,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.Основное мероприятие | Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация АГП | 951 | 0501 | 032 2716 | 410 | 13455,1 | 9074,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Подпрограмма 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Всего Администрация АГП | 951 | - | 033 0000 | - | 10480 | 6680 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
| 3.1.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | Администрация АГП | 951 | 0501 | 033 2404 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.2.Основное мероприятие | Мероприятия по приобретению коммунальной техники и специальных приспособлений | Администрация АГП | 951 | 0113 | 033 9999 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | 951 | 0113 | 033 9999 | 850 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.3.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | Администрация АГП | 951 | 0502 | 033 2406 | 240 | 3080 | 2580 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
|  |  |  | 951 | 0502 | 033 2406 | 410 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.Основное мероприятие | Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация АГП | 951 | 0502 | 033 2407 | 240 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.Основное мероприятие | Мероприятие по сопровождению программного обеспечения | Администрация АГП | 951 | 0501 | 033 2408 | 240 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4.Подпрограмма 4 | Комплексное благоустройство | Администрация АГП, МКУ АГП | 951 | - | 034 0000 | - | 67317,2 | 48997,7 | 49453 | 49453 | 49453 | 49453 | 49453 |
| 4.1.Основное мероприятие | Благоустройство | Администрация АГП, МКУ АГП | 951 | 0503 | 034 2409 | 240 | 31653,5 | 24734 | 26189,3 | 26189,3 | 26189,3 | 26189,3 | 26189,3 |
|  |  |  | 951 | 0503 | 034 2409 | 410 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 951 | 0503 | 034 9999 | 240 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 4.2.Основное мероприятие | Мероприятия по проведению городского конкурса | Администрация АГП | 951 | 0503 | 034 2436 | 880 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 4.3.Основное мероприятие | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Администрация АГП, МКУ АГП | 951 | 0503 | 034 2410 | 240 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  | 951 | 0503 | 034 2703 | 810 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.4.Основное мероприятие | Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров | Администрация АГП, МКУ АГП | 951 | 0502 | 034 2411 | 240 | 1250 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  |  | 951 | 0502 | 034 2702 | 810 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  |  | 951 | 0502 | 034 2411 | 410 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.5.Основное мероприятие | Обустройство детских игровых комплексов | Администрация АГП | 951 | 0503 | 034 2704 | 810 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.6.Основное мероприятие | Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | Администрация АГП | 951 | 0501 | 034 2705 | 810 | 9700 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 4.7.Основное мероприятие | Финансовое обеспечение МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | МКУ АГП | 951 | 0505 | 034 0059 | 110 | 6021,2 | 6021,2 | 6021,2 | 6021,2 | 6021,2 | 6021,2 | 6021,2 |
|  |  |  | 951 | 0505 | 034 0059 | 240 | 1748,3 | 1748,3 | 1748,3 | 1748,3 | 1748,3 | 1748,3 | 1748,3 |
|  |  |  | 951 | 0113 | 034 0059 | 850 | 4034,2 | 4034,2 | 4034,2 | 4034,2 | 4034,2 | 4034,2 | 4034,2 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Таблица №5

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» | всего | 553 807,6 | 164 521,1 | 112629 | 57275,5 | 54733,0 | 54733,0 | 54733,0 | 54733,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 108 221,5 | 61 699,0 | 43 978,9 | 2543,6 | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 445586,1 | 102 822,1 | 68 650,1 | 55181,9 | 54733,0 | 54733,0 | 54733,0 | 54733,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 38096,2 | 18618,6 | 8985,1 | 4492,5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 14679,7 | 7048,8 | 5087,3 | 2543,6 | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 23416,5 | 11569,8 | 3897,8 | 1948,9 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» | всего | 116071,5 | 68105,3 | 47966,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 93541,8 | 54650,2 | 38891,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22529,7 | 13455,1 | 9074,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 36060 | 10480 | 6680 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 36060 | 10480 | 6680 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 4 | «Комплексное благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 363579,9 | 67317,2 | 48997,7 | 49453 | 49453 | 49453 | 49453 | 49453 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 363579,9 | 67317,2 | 48997,7 | 49453 | 49453 | 49453 | 49453 | 49453 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Таблица №6

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | пункт 1.11.2 Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Таблица №7

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Кд = Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома, сложившимся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кд. – количество многоквартирных домов; Vф. – планируемый объем финансирования; Сср. – средняя стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади |
| 2 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести выборочный капитальный ремонт | единиц | Кдв =Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома, сложившимся по проектно-сметной документации предоставленной в АГП. | Кдв – количество многоквартирных домов; Vф. – планируемый объем финансирования; Сср. – средняя стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади |
| 3 | Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | Кл = Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости замены 1 лифта, сложившейся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кл. – количество лифтов; Vф. – планируемый объем финансирования; Сср. – средняя стоимость замены 1 лифта |
| 4 | Площадь помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденная в ходе расселения | кв.м | Показатель сформирован на основании данных перечня аварийных многоквартирных домов |  |
| 5 | Количество отремонтированных объектов жилищного и коммунального хозяйства | единиц | Кр=Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости одной единицы, сложившейся по факту реализации программы за предыдущий год | Кр– количество ремонтов имущества жилищного хозяйства; Vф – планируемый объем финансирования; Сср — средняя стоимость одной единицы. |
| 6 | Количество приобретенной коммунальной техники и специальных приспособлений | единиц | Кт=Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости одной единицы по прайс-листам соответствующих организаций | Кр– количество приобретенной коммунальной техники и специальных приспособлений; Vф – планируемый объем финансирования; Сср — средняя стоимость одной единицы по прайс-листам соответствующих организаций. |
| 7 | Количество построенных и реконструированных объектов коммунального хозяйства | единиц | Кс= Сс; где показатель определяется равным стоимости проектно-сметных работ | Кс– количество построенных объектов ВКХ; Сс – стоимость проектно-сметных работ; |
| 8 | Количество МКД, занесенных в информационную базу иб.жкх | единиц | Км= Vф; где показатель определяется равным количеству многоквартирных домов неблокированной застройки на территории Аксайского городского поселения | Км– количество МКД занесенных в информационную базу иб.жкх; Vф – планируемый объем финансирования; |
| 9 | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм | единиц | Ка=Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости одной единицы, сложившейся по факту реализации программы за предыдущий год | Ка– количество малых архитектурных форм; Vф – планируемый объем финансирования; Сср — средняя стоимость одной единицы. |
| 10 | Количество проведенных городских конкурсов | единиц | К=Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости одной единицы, сложившейся по факту реализации программы за предыдущий год | К– количество проведенных конкурсов; Vф – планируемый объем финансирования; Сср — средняя стоимость одной единицы. |
| 11 | Количество управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов получившие субсидии из местного бюджета на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | единиц | Ку = Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости валки и формовочной обрезки зеленых насаждений находящихся в неудовлетворительном состоянии,сложившимся по факту реализации программы за предыдущий год | Ку – количество управляющи организаций; Vф – планируемый объем финансирования; Сср – средняя стоимость валки и формовочной обрезки зеленых насаждений |
| 12 | Количество контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов оборудованных в многоквартирных домах. | единиц | Кк = Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости установки контейнерной площадки для сбор твердых бытовых отходов, сложившимся по факту реализации программы за предыдущий год | Кк – количество контейнерных площадок; Vф – планируемый объем финансирования; Сср – средняя стоимость установки контейнерной площадки для сбора ТБО |
| 13 | Количество приобретенных контейнеров | единиц | Кп = Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости приобретенных контейнеров для сбор твердых бытовых отходов, сложившимся по факту реализации программы за предыдущий год | Кп – количество приобретенных контейнеров бля сбора ТБО; Vф – планируемый объем финансирования; Сср – средняя стоимость контейнеров для сбора ТБО |
| 14 | Количество контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов оборудованных на муниципальной территории | единиц | Кб = Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости установки контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов на муниципальной территории , сложившимся по факту реализации программы за предыдущий год | Кб – количество контейнерных площадок; Vф – планируемый объем финансирования; Сср – средняя стоимость установки контейнерной площадки на муниципальной территории |
| 15 | Количество обустроенных детских игровых комплексов | единиц | Кд=Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости одной единицы, сложившейся по факту реализации программы за предыдущий год | Кд– количество обустроенных детских игровых комплексов; Vф – планируемый объем финансирования; Сср — средняя стоимость одной единицы. |
| 16 | Количество отремонтированных внутриквартальных проездов и дворовых территорий | единиц | Кр=Vф/Сср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости одной единицы, сложившейся по факту реализации программы за предыдущий год | Кр– количество отремонтированных внутриквартальных проездов и дворовых территорий; Vф – планируемый объем финансирования; Сср — средняя стоимость одной единицы. |
| 17 | Уровень освоения денежных средств, выделенных на реализацию программы | проценты | Ко=Vф/Vср.; где: показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к сумме, сложившейся по факту реализации программы | Ко - уровень освоения денежных средств; Vф – планируемый объем финансирования; Vср — сумма, сложившаяся по факту реализации программы |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Таблица №8

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. рублей) | Объем расходов (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Всего |  |  | всего | 7700 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 7700 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1 | Отдел ЖКХ АГП | Строительство канализационного коллектора по адресу:г.Аксай от ул.Крупской | №6-4-1-039-13 30.10.2013г ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» |  | всего | 4200 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4200 | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Отдел ЖКХ АГП | Капитальный ремонт коммуникационных систем |  |  | всего | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Подпрограмма «Комплексное благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | МКУ АГП | Капитальный ремонт объекта благоустройства |  |  | всего | 1000 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1000 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

жилых домов, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом

в процессе их эксплуатации к муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| №п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Год постройки | Документ подтверждающий, признание многоквартирного дома аварийным |  | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Количество расселяемых жилых помещений, шт. | Общая площадь дома, кв.м | Расселяемая площадь жилых помещений, кв.м | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | дата |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 204 | 78 |  | 3 591,3 |  |
| 1 | ул Октябрьская, д.46 |  | б/н | 21.08.2006 | 17 | 8 |  | 341,0 |  |
| 2 | ул Октябрьская, д.48 |  | б/н | 21.08.2006 | 18 | 8 |  | 343,1 |  |
| 3 | ул Октябрьская, д.50 |  | б/н | 21.08.2006 | 17 | 8 |  | 348,3 |  |
| 4 | ул Октябрьская, д.52 |  | б/н | 21.08.2006 | 27 | 8 |  | 338,0 |  |
| 5 | ул Чапаева, д.289/3 кор.Б |  | б/н | 21.08.2006 | 23 | 8 |  | 411,8 |  |
| 6 | ул Чапаева, д.289/6 корА |  | б/н | 21.08.2006 | 18 | 8 |  | 414,2 |  |
| 7 | ул Чапаева, д.289-4 кор.Д |  | б/н | 21.08.2006 | 24 | 8 |  | 412,7 |  |
| 8 | ул Чапаева, д.289-5 кор.Г |  | б/н | 21.08.2006 | 26 | 8 |  | 419,7 |  |
| 9 | ул Чапаева, д.289-7 кор.В |  | б/н | 21.08.2006 | 20 | 8 |  | 418,8 |  |
| 10 | ул Набережная, д.63 |  | б/н | 21.08.2006 | 14 | 6 |  | 143,7 |  |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов к муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Приложение № 11

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения к муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

Приложение № 12

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту к муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| N п/п | Адрес объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Аксай ул. Ломоносова,3 | 1978 |
| 2 | г. Аксай пр. Ленина, 13 | 1958 |

Приложение № 13

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту к муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»

| N п/п | Адрес объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Аксай ул. Дзержинского, 1Г | 1981 |
| 2 | ул. Садовая,27 | 1984 |
| 3 | ул. Вартанова,12 | 1989 |
| 4 | ул. Вартанова,8 | 1982 |
| 5 | ул. Садовая 3 | 1974 |
| 6 | ул. К. Либкнехта, 128 | 1978 |
| 7 | ул. Вартанова,4 | 1984 |
| 8 | ул. Вартанова, 20 | 1993 |
| 9 | ул. Дзержинского, 1А | 1979 |
| 10 | пр. Ленина, 26 | 1975 |
| 11 | ул. Дружбы, 11 | 1966 |
| 12 | ул.Заводская, 30 | 1996 |
| 13 | ул. Платова, 66 | 1987 |
| 14 | ул.К.Либкнехта, 130 | 1971 |
| 15 | ул. К. Либкнехта, 14 | 1960 |
| 16 | ул.Вартанова, 24 | 1993 |
| 17 | пр. Ленина, 8 | 1963 |
| 18 | пр. Ленина, 31 | 1973 |
| 19 | ул.Дружбы,7 | 1961 |
| 20 | ул.Садовая, 18 | 1983 |
| 21 | ул. Платова, 68 | 1986 |
| 22 | ул. Буденного, 138 | 1977 |
| 23 | ул.Буденного, 136 | 1976 |
| 24 | пр.Ленина,6 | 1962 |
|  | Адрес объекта | Год постройки |
| 25 | пр. Ленина, 21 | 1963 |
| 26 | ул. К.Либкнехта, 124 | 1976 |
| 27 | Ул. Вартанова,2а | 1987 |
| 28 | ул. Ломоносова,3 | 1978 |
| 29 | ул. Вартанова, 22 | 1994 |
| 30 | ул. Мира, 2 | 1967 |
| 31 | пр. Ленина,9 | 1958 |
| 32 | Ул.Гагарина,25 | 1975 |